# Приложение 2

# к Рекомендациям по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденным решением правления Фонда

# от 22 февраля 2013 года, протокол № 394

Методические рекомендации

по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения подготовки субъектами Российской Федерации заявок в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

- Общие положения

  - Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – региональная программа по переселению граждан) согласно части 2 статьи 19 Федерального закона является обязательным документом, прилагаемым к заявке субъекта Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда (в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда).

  - Региональная программа по переселению граждан определяет перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома). Исходя из перечня таких домов, количества или площади жилых помещений в них, согласованных с собственниками этих помещений способов переселения, в региональной программе по переселению граждан обосновывается необходимый объем финансовой поддержки за счет средств Фонда для выполнения представленной в Фонд заявки субъекта Российской Федерации в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

  - Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда субъектам Российской Федерации или в случае, установленном частью 3 статьи 20 Федерального закона, муниципальным образованиям, осуществляется исключительно:

    - на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

    - на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 7 статьи 16 Федерального закона при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

    - на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

  - Подготовка региональной программы по переселению граждан проводится на основе следующих принципов:

    - Предоставление полной и достоверной информации собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах для принятия решения об участии в региональной программе по переселению граждан;

    - Прозрачность и мотивированность принимаемых решений о формировании перечня аварийных многоквартирных домов, подлежащих включению в региональную программу по переселению граждан;

    - Эффективность расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой готовности собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах к принятию решений о переселении на стадии подготовки региональной программы по переселению граждан;

    - Обеспечение переселения граждан из аварийных  многоквартирных домов в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

  - Разработку региональной и муниципальных адресных программ рекомендуется осуществлять в автоматизированной информационной системе Фонда «Реформа ЖКХ» (далее – Система), в части:

    - подготовки перечня многоквартирных домов по каждому муниципальному образованию включаемому в заявку;

    - подготовки приложений к региональной программе для утверждения субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями, предоставляемых в Фонд в установленном порядке.

  - Для успешного выполнения требований Федерального закона при подготовке региональной программы по переселению граждан необходимо учитывать следующие факторы:

1.6.1 Региональная программа по переселению граждан утверждается не менее чем на трехлетний период, срок реализации которой зависит от предлагаемого способа предоставления жилья жителям аварийных многоквартирных домов или изъятия органами местного самоуправления жилых помещений в аварийных многоквартирных домах. Перечень многоквартирных домов и  плановые показатели выполнения программы должны быть разбиты по годам (на этапы) и предусматривать соблюдение срока, указанного в части 11 статьи 16 Федерального закона (не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки) и выполнение обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 31 декабря 2015 года (пункт 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона). Перечень многоквартирных домов и  плановые показатели выполнения региональной программы корректируются на основании информации, предоставляемой в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона;

    - В региональную программу по переселению граждан следует включать перечень аварийных многоквартирных домов, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан, а также перечень аварийных многоквартирных домов, для собственников помещений в которых истек установленный органами местного самоуправления разумный срок сноса или реконструкции таких домов силами собственников;

    - При обосновании объема средств долевого финансирования региональной программы по переселению граждан следует исходить из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Если предполагается предоставление жилого помещения площадью большей ранее занимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета. (часть 4 статьи 16 Федерального закона). Данное правило действует, в том числе, в случае, когда квартира большей площади предоставляется в целях обеспечения выполнения требования о равнозначности предоставляемого жилого помещения, под которым, в соответствии с существующей судебной практикой понимается, также равнозначность жилой площади, количества комнат ранее занимаемого и предоставляемого жилого помещения;

    - В случае, если в аварийных многоквартирных домах есть жилые помещения, находящиеся в собственности юридических лиц, возрастают риски непринятия общим собраниями собственников помещений в многоквартирных аварийных домах единогласных решений об участии в региональной программе по переселению граждан. В этом случае органы местного самоуправления могут для включения таких домов в региональные программы по переселению граждан и минимизации расходов бюджетов предложить юридическим лицам – собственникам жилых помещений в таких домах заключить договоры мены с органами местного самоуправления, включающие в себя обязательства по переселению в обмениваемые жилые помещения;

    - Реализация региональной программы по переселению граждан в значительной мере зависит от своевременности и доступности информации:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации региональной программы по переселению граждан;

- о ходе реализации региональной программы по переселению граждан, об осуществлении текущей деятельности органов государственной власти по выполнению этой программы;

- о правах собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов, за выполнением региональной программы по переселению граждан с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и адресов электронной почты, номеров телефонов и телефаксов;

- о планируемых и достигнутых результатах выполнения региональной программы по переселению граждан.

    - Информацию о подготовке и реализации региональной программы по переселению граждан рекомендуется предоставлять собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные сайты в сети «Интернет» исполнительных и представительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления;

- официальные печатные издания субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления;

- печатные издания, имеющие широкое распространение на территории субъекта Российской Федерации, территориях муниципальных образований;

- сайты в сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

    - В случаях отсутствия у муниципального образования официального сайта или средств для финансирования опубликования информации о подготовке и реализации региональной программы по переселению граждан в печатных изданиях, на телевидении и радио, органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется по запросам органов местного самоуправления размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте субъекта Российской Федерации и в официальном печатном издании субъекта Российской Федерации и оказывать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации финансовую помощь для подготовки передач и оплаты эфирного времени на каналах организаций теле- и радиовещания, а также для изготовления перетяжек, плакатов, листовок и буклетов информационно-разъяснительного содержания. Органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендуется организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и этапов региональной программы по переселению граждан, выяснения любых связанных с ее реализацией и возникающих у граждан вопросов по телефону и (или) с использованием почтовых и электронных отправлений.

- Содержание региональной программы по переселению граждан

  - Региональная программа по переселению граждан должна включать:

    - цель и задачи, общую стоимость и сроки реализации;

    - перечень муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и выполнивших условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

    - перечень многоквартирных домов, которые признаны  до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (с указанием их основных характеристик) на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках выполнения региональной программы по переселению граждан предоставленный по форме согласно Приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям;

    - обоснование объема средств на реализацию региональной программы по переселению граждан с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда предоставленный по форме согласно Приложению 2 к настоящим Методическим рекомендациям;

    - распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями – участниками региональной программы;

    - объем долевого финансирования за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленный соответственно субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием (с указанием доли софинансирования) и планируемые дополнительные источники финансирования;

    - планируемые показатели выполнения региональной программы по переселению граждан, указанные в абсолютных и относительных показателях для всех участвующих в региональной программе по переселению граждан муниципальных образований и в целом по субъекту Российской Федерации, предоставленные по форме согласно Приложению 3 к настоящим Методическим рекомендациям, которые должны предусматривать выполнение обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 31 декабря 2015 года (п. 9.10 ч. 1 статьи 14 Федерального закона) и соответствовать сведениям, предоставляемым в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

  - Целью региональных программ по переселению граждан является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

  - Участниками региональной программы по переселению граждан, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования, которые:

    - выполнили условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

    - приняли решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета. Субъектом Российской Федерации может быть установлен минимальный размер софинансирования за счет средств местных бюджетов.

  - Перечень аварийных многоквартирных домов, (п.2.1.3 настоящих рекомендаций) включенных в региональную программу по переселению граждан, должен содержать следующую информацию:

    - адреса аварийных многоквартирных домов.

    - наименования и реквизиты документов, подтверждающих признание домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

    - планируемая дата окончания переселения;

    - дата истечения установленного органами местного самоуправления разумного срока сноса или реконструкции аварийных многоквартирных домов;

    - число граждан, постоянно проживающих в жилых помещениях в аварийных многоквартирных домах на момент предъявления органом местного самоуправления к собственникам помещений в таких домах требований об их сносе или реконструкции в разумный срок;

    - число граждан, планируемых к переселению в рамках реализации данной программы по переселению из аварийного жилищного фонда;

    - площадь (в квадратных метрах) и количество помещений в таких домах.

    - планируемая площадь к расселению в рамках реализации данной программы по переселению из аварийного жилищного фонда;

    - виды собственности жилых помещений;

- частная собственность граждан;

- муниципальная собственность.

    - планируемый объем финансирования расходов на переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домам (суммарно и по каждому такому дому по каждому источнику финансирования в отдельности, в рублях).

- Этапы разработки региональной программы по переселению граждан

  - Региональную программу по переселению граждан рекомендуется разрабатывать поэтапно.

Первый этап – определение субъектом Российской Федерации основных показателей региональной программы по переселению граждан.

    - Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает правовой акт о подготовке региональной программы по переселению граждан, которым определяются:

- цели и задачи этой программы;

- перечень муниципальных образований, которые имеют высокую степень вероятности выполнить установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, прогнозный объем долевого финансирования за счет средств бюджета каждого муниципального образования;

- размер планируемой выкупной цены находящихся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения) для каждого муниципального образования, претендующего на включение в региональную программу по переселению граждан. При этом следует учитывать, что размер планируемой выкупной цены определяется в соответствии с требованиями части 7 статьи 16 Федерального закона;

- планируемые показатели программы:

– общая стоимость программы;

– размер запрашиваемых субъектом Российской Федерации средств финансовой поддержки за счет средств  Фонда на реализацию программы;

– объем долевого финансирования программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета предоставления финансовой поддержки средств Фонда);

– объем долевого финансирования программы за счет  средств местных бюджетов муниципальных образований, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда (без учета средств Фонда и средств бюджета субъекта Российской Федерации);

площадь расселяемых помещений аварийных домов, размер которой должен предусматривать выполнение обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 31 декабря 2015 года (п.9,10 ч.1 статьи 14 Федерального закона) и соответствовать сведениям, предоставляемым в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона;

- дополнительное финансирование, рассчитанное с учетом требований, установленных частями 4, 7-8 статьи 16 Федерального закона.

- порядок подготовки региональной программы по переселению граждан, в том числе сроки подачи муниципальными образованиями заявок на участие в региональной программе по переселению граждан;

- порядок распределения средств бюджета субъекта Российской Федерации, включая финансовую поддержку за счет средств Фонда, между муниципальными образованиями - участниками региональной программы по переселению граждан, и направления расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации органами местного самоуправления;

- планируемый объем долевого финансирования региональных программ по переселению граждан за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и средств местных бюджетов.

  - Рекомендации по выполнению первого этапа:

    - Перечень муниципальных образований, которые примут участие в подготовке и реализации региональной программы по переселению граждан формируется на основе оценки выполнения муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в случае наличия в муниципальных образованиях многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными в установленном порядке. Необходимую организационную и аналитическую работу по формированию перечня таких домов необходимо провести на стадии подготовки правового акта субъекта Российской Федерации о подготовке региональной программы по переселению граждан;

    - Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями рекомендуется проводить пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, находящихся на территориях муниципальных образований, претендующих на участие в подготавливаемой региональной программе по переселению граждан;

    - Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость региональной программы по переселению граждан, – планируемая стоимость  жилых помещений, предоставляемых взамен изымаемых жилых помещений или планируемая стоимость выкупа таких помещений. Региональная программа предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, для каждого муниципального образования - участника этой программы:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков не превышающую стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее – уполномоченный федеральный орган исполняющей власти), с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации. В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (часть 4 статьи 16 Федерального закона);

- на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 7 статьи 16 Федерального закона). В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным исполнительным органом власти (часть 8 статьи 16 Федерального закона). В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;

    - На нежилые помещения в аварийных многоквартирных домах не распространяются положения статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем указанная статья устанавливает, что в случае, если собственники помещений в таких домах не осуществили снос или реконструкцию аварийных многоквартирных домов, земельные участки, на которых расположены такие дома, подлежат изъятию для муниципальных нужд. Таким образом, в отношении нежилых помещений следует руководствоваться положениями статьи 239 и других статей Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд;

    - Региональная программа по переселению граждан должна содержать обоснование объема долевого финансирования за счет средств Фонда, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов переселения граждан из аварийного жилищного фонда (общей стоимости, объема финансирования). Объем финансирования региональной программы по переселению граждан может определяться как произведение общей площади аварийного жилищного фонда, включенного в данную программу, и определяемой субъектом Российской Федерации предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с указанной программой. Размер такой стоимости может быть установлен в отношении каждого из муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда. В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную федеральным органом исполнительной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (часть 4 статьи 16 Федерального закона):

- При определении прогнозной стоимости реализации региональной программы по переселению граждан необходимо учитывать: установленное ограничение в размере утвержденного лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставляемой субъекту Российской Федерации на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- возможности бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов по софинансированию региональной программы по переселению граждан;

    - На первом этапе должны быть определены условия софинансирования программы бюджетом субъекта Российской Федерации и бюджетом каждого муниципального образования, претендующего на участие в региональной программе по переселению граждан;

    - В результате подготовительной работы на первом этапе разработки региональной программы по переселению граждан целесообразно установить максимальные значения следующих прогнозных показателей:

- общей стоимости этой программы;

- размера запрашиваемых субъектом Российской Федерации средств финансовой поддержки за счет средств  Фонда для реализации этой программы;

- расходов бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование этой программы (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда);

- расходов бюджетов муниципальных образований – участников этой программы (без учета средств Фонда и средств бюджета субъекта Российской Федерации);

- расходы на дополнительное финансирование (части 4,7-8 статьи 16 Федерального закона);

- площадь расселяемых помещений аварийных домов.

  - Второй этап – определение органами местного самоуправления основных показателей участия в региональной программе по переселению граждан.

    - Муниципальные образования, указанные в правовом акте о подготовке региональной программы по переселению граждан как возможные участники этой программы, принимают муниципальные правовые акты об участии в подготовке региональной программы по переселению граждан, в которых указываются:

- объем финансирования региональной программы за счет средств местного бюджета с указанием планируемых показателей реализации этой программы;

- перечень аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования, признанных аварийными до 1 января 2012 года;

- условия изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма в аварийных многоквартирных домах;

- принципы установления органами местного самоуправления сроков для сноса   или реконструкции аварийных многоквартирных домов в  случаях, если:

собственники помещений представили в орган местного самоуправления единогласное решение общего собрания собственников помещений в аварийных многоквартирных домах об участии в региональной программе по переселению граждан;

собственники помещений в аварийных многоквартирных домах в рекомендуемые сроки не приняли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан, но выполнили иные установленные органами местного самоуправления условия.

  - Рекомендации по выполнению второго этапа:

    - Органу местного самоуправления необходимо оценить состояние рынка жилья для принятия решения: о строительстве жилых помещений, либо приобретении  жилых помещений у застройщика или на вторичном рынке жилья  для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

    - В первую очередь в перечень аварийных многоквартирных домов региональной программы по переселению граждан должны включаться аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный разумный срок сноса или реконструкции таких домов, а также аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся  в муниципальной собственности. Во вторую очередь необходимо осуществлять переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованные с органами местного самоуправления условия изъятия жилых помещений. В третью очередь в указанный перечень рекомендуется включать аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан, но для которых не истек установленный разумный срок для сноса или реконструкции аварийных многоквартирных домов;

    - Аналогичные принципы ранжирования аварийных многоквартирных домов следует применять также для определения очередности переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках региональной программы по переселению граждан. При этом ранжирование для включения перечня таких домов в программу по переселению граждан может отличаться от ранжирования в рамках исполнения программы по переселению граждан. Так, в качестве наиболее значимого критерия для определения очередности переселения граждан из аварийных многоквартирных домов рекомендуется принимать дату принятия общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах, для которых не истек  разумный срок их сноса или реконструкции, единогласного решения об участии в региональной программе по переселению граждан. Такой подход будет стимулировать максимальную активность граждан в принятии решений об участии в региональной программе по переселению граждан;

    - При подготовке региональной программы по переселению граждан определяются  основные показатели этой программы:

- гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86, частью  3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещением, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89  Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом необходимо определить, какие  жилые помещения будут предоставляться гражданам, выселяемым из расположенных в аварийных многоквартирных домах жилых помещений занимаемых по договорам социального найма:

жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности до предоставления их гражданам, выселяемым из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма;

приобретенные органами местного самоуправления  за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда и средства бюджета субъекта Российской Федерации;

- изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1  - 9 статьи 32, частями 2 и 3 статьи 88 и статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) в случае переселения нанимателей из коммунальной квартиры при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания (см. п. 1.4);

г) изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;

    - Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации на подготовительном этапе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов органам местного самоуправления целесообразно установить порядок определения разумного срока для сноса аварийных многоквартирных домов или реконструкции силами собственников помещений в таких домах:

- в случаях, если общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах были приняты единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан, такой разумный срок рекомендуется устанавливать достаточно коротким, около трех месяцев;

- в случаях, если общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах не были приняты единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан, органы местного самоуправления вправе установить, разумный срок большей продолжительностью для сноса или реконструкции таких домов  силами собственников, например, один год. После окончания этого срока переселение граждан из таких домов является обязанностью органов местного самоуправления, и включение перечня аварийных многоквартирных домов, в отношении которых истек разумный срок сноса или реконструкции силами собственников, в региональную программу по переселению граждан становится наибольшим приоритетом.

Необходимо учитывать, что если часть собственников помещений в таких домах не согласились участвовать в региональной программе по переселению граждан, при их переселении могут возникнуть существенные трудности с определением в договорах выкупной цены изымаемых жилых помещений или условий их обмена. Поскольку планируемая выкупная цена изымаемых жилых помещений устанавливается по согласованию с собственниками помещений аварийных домов, все риски завышения цены переселения граждан в этом случае и (или) дополнительных издержек содержания таких не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов из-за увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан несет орган местного самоуправления;

    - Подготовительная работа на втором этапе должна быть проведена в течение установленного субъектом Российской Федерации срока.

  - Третий этап – формирование на муниципальном уровне перечня аварийных многоквартирных домов для включения в региональную программу по переселению граждан:

    - После завершения подготовительной работы органы местного самоуправления инициируют проведение общих собраний собственников помещений в таких домах или содействуют их проведению;

    - Целью проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах, для которых не установлен или не истек установленный органами местного самоуправления срок их сноса или реконструкции силами собственников помещений в таких домах, является изъявление указанными собственниками своей воли относительно осуществления собственными силами сноса или реконструкции аварийных многоквартирных домов, либо изъявление готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан;

    - После истечения срока, установленного для сноса или реконструкции аварийного многоквартирного дома, отсутствует необходимость проведения общего собрания собственников помещений в таком доме для принятия решения об участии в региональной программе по переселению граждан. При необходимости ранжирования аварийных многоквартирных домов переселение граждан из таких домов может быть осуществлено после того, как состоится переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых провели общие собрания и приняли единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан.

  - Рекомендации по выполнению третьего этапа:

    - В целях выявления намерений собственников помещений в аварийных многоквартирных домах реализовать свое право на участие в региональной программе по переселению граждан общие собрания собственников помещений в таких домах целесообразно проводить до предъявления требований об осуществлении сноса или реконструкции таких домов;

    - В зависимости от результатов принятия решений общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах орган местного самоуправления может установить разумный срок для выполнения требований об осуществлении сноса или реконструкции таких домов (если такой срок не был установлен ранее предъявленными требованиями) в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- если в результате проведения общего собрания  собственников помещений в аварийном многоквартирном доме все собственники изъявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан и отказались от сноса или реконструкции дома силами собственников помещений в таком доме и использования земельного участка, на котором расположен такой многоквартирный дом, с учетом этого решения  органами местного самоуправления устанавливается разумный срок небольшой продолжительности для сноса или реконструкции многоквартирного дома (например, три месяца). По истечении этого срока в случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию такого дома, у органа местного самоуправления возникает обязанность изымать жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в таком доме для муниципальных нужд. Продолжительность устанавливаемого разумного срока необходимо скорректировать с планируемым временем начала переселения граждан из аварийного дома;

- если общим собранием собственников помещений в аварийном многоквартирном доме не было принято единогласное решение об участии в региональной программе по переселению граждан, часть собственников помещений в таком доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации могут выразить намерение осуществить снос или реконструкцию такого дома и самостоятельно использовать земельный участок, на котором расположен такой дом. Орган местного самоуправления может установить в отношении такого дома с учетом сформулированных в части 1.4 настоящей Методики принципов более длительный срок для сноса или реконструкции многоквартирного дома (например, один год по аналогии с частью 4 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). В случае, если по истечении этого срока данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию такого дома, у органа местного самоуправления возникает обязанность изымать жилые помещения в таком доме для муниципальных нужд.

    - С учетом проведенной работы с собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах и заключенных предварительных договоров купли-продажи, договоров социального найма или мены изымаемых жилых  помещений органом местного самоуправления формируется итоговый перечень аварийных многоквартирных домов, предлагаемых данным муниципальным образованием для включения  в региональную программу по переселению граждан;

    - После подготовки перечня аварийных многоквартирных домов, предлагаемых для включения данным муниципальным образованием в региональную программу по переселению граждан, необходимо осуществить оценку потребности в средствах на реализацию региональной программы по переселению граждан с учетом того, что первоначально предполагаемый объем таких средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и средств долевого финансирования  бюджета субъекта Российской Федерации, может претерпеть изменения, поскольку не все собственники помещений в аварийных многоквартирных домах могут изъявить готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан, если в период формирования региональной программы по переселению граждан в отношении таких домов не истек (или не был установлен) разумный срок для их сноса или реконструкции силами собственников.

    - Стоимость региональной программы по переселению граждан также может быть уменьшена по сравнению с ее прогнозной стоимостью в случае, если:

- планируемая стоимость приобретения жилых помещений для их предоставления по договорам социального найма или по договорам мены будет ниже их планируемой выкупной цены;

- стоимость строительства жилых помещений будет ниже их планируемой  цены.

    - В результате проведенной работы муниципальные образования представляют в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации перечень  аварийных многоквартирных домов для включения  их в региональную программу по переселению граждан и информацию о планируемом переселении граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

    - Для реализации третьего этапа региональной программы по переселению граждан рекомендуется предоставить два месяца по окончании второго этапа этой программы.

  - Четвертый этап – завершение формирования региональной программы по переселению граждан.

    - Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона утверждается региональная программа по переселению граждан, которая должна содержать  перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (пункт 1 части 2 статьи 16 Федерального закона) в соответствии с установленным лимитом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

    - Региональная программа по переселению граждан не может быть принята без включения в нее перечня аварийных многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными, снос или реконструкция которых не осуществлены собственниками помещений в разумный срок, указанный в предъявленном к собственникам помещений в таких домах требовании.

  - Рекомендации по выполнению четвертого этапа.

    - После уточнения органами местного самоуправления потребностей в средствах на переселение многоквартирных домов, включенных в перечень аварийных многоквартирных домов в рамках региональной программы по переселению граждан, рекомендуется на уровне субъекта Российской Федерации определить распределение финансовых ресурсов, необходимых для выполнения региональной программы по переселению граждан в соответствии с установленным лимитом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, с учетом обязательств, принятых на себя органами местного самоуправления по приобретению жилья для последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, гражданам – собственникам жилых помещений – по договорам мены (объем, стоимость, сроки переселения граждан) или по договорам купли-продажи, в случае выплат гражданам – собственникам жилых помещений выкупной цены при наличии у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

    - В случае, если стоимость региональной программы по переселению граждан для данного муниципального образования меньше, чем первоначально предполагаемая стоимость, объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и средств долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации, для такого муниципального образования должен быть меньше объема, планируемого при подготовке региональной программы по переселению граждан. При этом объем средств финансовой поддержки, запрашиваемой субъектом Российской Федерации у Фонда на долевое финансирование региональной программы по переселению граждан, должен быть соответственно изменен по сравнению с планируемым объемом средств.

    - На заключительном этапе субъект Российской Федерации обобщает полученную от органов местного самоуправления информацию в виде региональной программы по переселению граждан, уточняет финансовые потребности на основании этой информации, утверждает региональную программу по переселению граждан  высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и предоставляет в Фонд заявку на предоставление средств финансовой поддержки.

    - На реализацию четвертого этапа рекомендуется предоставить не менее двух недель.

- Заключительные положения

  - Общая продолжительность рекомендуемого срока подготовки заявки на получение средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после издания правового акта субъекта Российской Федерации о подготовке региональной программы по переселению граждан составляет пять месяцев.

  - В случае, если в субъекте Российской Федерации нет многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с Федеральным законом увеличение лимита средств на переселение, рассчитанных для такого субъекта Российской Федерации, не производится.

- Дополнительные сведения, предоставляемые с региональной программой на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда

  - В дополнение к региональной программе рекомендуется представлять сведения о строительной готовности на территории муниципального образования, включенного в региональную программу, в случае, если одним из планируемых способов переселения является строительство многоквартирных домов, предоставленная по форме согласно Приложению 4 к настоящим Методическим рекомендациям, за подписью уполномоченного лица субъекта Российской Федерации.

- Требования к печатным формам:

Приложение 1. Перечень аварийных многоквартирных домов.

Информация вносится в Систему. На основании введенной информации формируется печатная форма, прошивается и заверяется в установленном порядке.

Графа 1 - номер пункта по порядку. Нумерация сквозная. Проставляется автоматически.

Графа 2 - адрес многоквартирного дома в формате населенный пункт (если имеется), улица (если имеется), номер дома, корпус (если имеется).

Графа 3 - номер документа (акта, заключения, постановления в зависимости от действующего законодательства на дату признания дома аварийным), подтверждающего признание МКД аварийным.

Графа 4 - дата документа, указанного в графе 3, подтверждающего признание МКД аварийным в формате ДД.ММ.ГГГГ

Графа 5 – планируемая дата расселения последнего помещения, включенного в программу в формате КК.ГГГГ

Графа 6 - планируемая дата сноса или реконструкции МКД в формате КК.ГГГГ

Графа 7 - число жителей в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы, планируемых к переселению всего.

Графа 8 - число жителей в аварийных МКД, которых планируется расселить по данной программе.

Графа 9 - общая площадь жилых помещений многоквартирного дома исходя из данных технического паспорта.

Графа 10 – количество жилых помещений, в которых проживают граждане, указанные в графе 8. Сумма граф 11 и 12.

Графа 11 – количество жилых помещений, в которых проживают граждане, указанные в графе 8, собственники помещений.

Графа 12 – количество жилых помещений, указанные в графе 8, по договору социального найма.

Графа 13 - площадь жилых помещений, указанных в графе 10. Сумма граф 14 и 15.

Графа 14 - площадь жилых помещений, указанных в графе 11.

Графа 15 - площадь жилых помещений, указанных в графу 12.

Графа 16 - стоимость переселения всего по расселяемой площади жилых помещений. Сумма граф 17, 18 и 19.

Графа 17 - стоимость переселения помещений, оплачиваемая за счет средств Фонда.

Графа 18 - стоимость переселения помещений, оплачиваемая за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Графа 19 - стоимость переселения помещений, оплачиваемая за счет средств местного бюджета.

Графа 20 - средства бюджета субъекта Российской Федерации и/или средства местного бюджета, привлекаемые в качестве дополнительного финансирования, рассчитываются в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона.

Приложение 2. Реестр аварийных многоквартирных домов по видам переселения.

Информация вносится в Систему. На основании введенной информации формируется печатная форма, прошивается и заверяется в установленном порядке.

Графа 1 - номер пункта по порядку. Нумерация сквозная. Проставляется автоматически.

Графа 2 - адрес многоквартирного дома в формате населенный пункт (если имеется), улица (если имеется), номер дома, корпус (если имеется).

Графа 3 - площадь жилых помещений, в которых проживают граждане, планируемые к расселению в рамках реализации данной программы. Сумма граф 5, 8, 11 и 14. Должна быть равна либо больше суммы граф 6, 9, 12 и 15.

Графа 4 – площадь жилых помещений, в которых проживают граждане, планируемые к переселению, собственники помещений.

Графа 5 – планируемая площадь расселяемых помещений аварийных домов путем строительства многоквартирных домов в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 6 - планируемая стоимость строительства многоквартирных домов в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 7 – удельная стоимость строительства 1 кв.м многоквартирных домов в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования. Рассчитывается как графа 6 разделить на графу 5.

Графа 8– планируемая площадь расселяемых помещений аварийных домов путем приобретения жилых помещений у застройщиков (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) многоквартирных домов в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 9 - планируемая стоимость приобретения жилых помещений у застройщиков (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) многоквартирных домов в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 10 – удельная стоимость приобретения 1 кв.м жилых помещений у застройщиков (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) многоквартирных домов в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования. Рассчитывается как графа 9 разделить на графу 8.

Графа 11 – планируемая площадь расселяемых помещений аварийных домов путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками многоквартирных домов, в которых расположены эти помещения в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 12 - планируемая стоимость приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками многоквартирных домов, в которых расположены эти помещения в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 13 – удельная стоимость приобретения 1 кв.м жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками многоквартирных домов, в которых расположены эти помещения в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования. Рассчитывается как отношение показателя  (частное от деления) графы 12  на показатель графы 11.

Графа 14 – площадь, которую планируется изъять у собственников в обмен на выплату выкупной цены, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 15 – планируемая сумма выплат собственникам жилых помещений в аварийном многоквартирном доме при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования.

Графа 16 – удельная стоимость 1 кв. м жилых помещений, которые планируется изъять у собственников в обмен на выплату, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания  в рамках реализации данной программы за счет средств Фонда и обязательного софинансирования. Рассчитывается как графа 15 разделить на графу 14.

Графа 17 – стоимость переселения помещений всего по расселяемой площади жилых помещений рассчитывается как сумма граф 6, 9, 12 и 15.

Графа 18 - средства бюджета субъекта Российской Федерации и/или средства местного бюджета, привлекаемые в качестве дополнительного финансирования  рассчитываются в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона.

Графа 19 – стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, определяемая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая является предельной стоимостью 1 кв. м общей площади жилого помещения, оплачиваемой за счет средств Фонда и обязательного софинансирования в случае приобретения жилых помещений у застройщиков домов и строительстве многоквартирных домов.

Графа 20 – стоимость в размере трех четвертых от стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая является предельной стоимостью 1 кв. м. общей площади жилого помещения, оплачиваемой за счет средств Фонда и обязательного софинансирования в случае приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов и при выплате собственниками жилых помещений выкупной цены.

Приложение 3. Планируемые показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Графа 1 – номер пункта по порядку. Нумерация сквозная.

Графа 2 – наименование муниципального образования, которое участвует в программе или наименование другого муниципального образования, на территорию которого будут переселены граждане, участвующие в данной программе;

Графы 3, 4, 5 – площадь помещений аварийных многоквартирных домов по муниципальному образованию, которую планируется расселить по данной программе с разбивкой погодам, размер которой должен соответствовать сведениям, предоставляемым в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона;

Графа 6 – сумма площади помещений аварийных многоквартирных домов по муниципальному образованию, указанных в Графах 3-5, которую планируется расселить по данной программе в течение 2013-2015 годов;

Графы 7, 8, 9, - количество помещений по муниципальному образованию, которые планируется расселить по данной программе с разбивкой погодам;

Графа 10 - сумма количества помещений по муниципальному образованию,  указанных в Графах 7-9, которые планируется расселить в течение 2013-2015 годов;

Графы – 11, 12, 13, -  количество жителей по муниципальному образованию, которых планируется переселить с разбивкой погодам;

Графа 14 – сумма количества человек по муниципальному образованию, указанных в Графах 11-13, которых планируется расселить в течение 2013-2015 годов.

Приложение 4. Реестр строительной готовности.

Предоставляется в случае наличия в программе способа переселения Строительство.

Графа 1 – номер пункта по порядку. Нумерация сквозная.

Графа 2 – кадастровый номер земельного участка (если имеется);

Графа 3 - реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу;

Графа 4 –реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство МКД на участке, указанном в графе 2;

Графа 5 – наличие проектно-сметной документации на строительство МКД на участке, указанном в графе 2;

Графа 6 – наличие заключения государственной экспертизы на строительство МКД на участке, указанном в графе 2;

Графа 7 – расселяемая площадь жилых помещений, для которых планируется предоставить жилые помещения во вновь построенном МКД на участке, указанном в графе 2;

Графа 8 – планируемая общая площадь в строящемся МКД на участке, указанном в графе 2;

Графа 9 – планируемая предоставляемая площадь жилых помещений во вновь построенном МКД на участке, указанном в графе 2;

Графа 10 – доля жилых помещений в МКД, которые планируется предоставить жителям в рамках реализации данной программы;

Графа 11 – планируемая дата начала строительства многоквартирного дома. Формат ММ.ГГГГ;

Графа 12 – планируемая дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Формат ММ.ГГГГ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по разработке региональной адресной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту за 2013-2015 гг.: |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субъекту за 2013 г.: |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 2: |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по разработке региональной адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |  |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к методическим рекомендациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по разработке региональной адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 1 | МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МО 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по разработке региональной адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр строительной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка |  | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу |  | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по субъекту: | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х |
| Итого по МО 1: | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 2: | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченное лицо Субъекта Российской Федерации